|  |  |
| --- | --- |
| **Planning week** | **Week 38 & 39** |
| **Datum / begin- en eindtijd** | 14-09-2009 27-09-2009 Elke vrijdag samen van 9:00 tot 17:00 |
| **Projectgroep** | Dehuisrekeningsite.nl / Huisrekeningonline |
| **Aanwezig** | Rob van Nuenen, Frank van Gasteren, Vincent de Jong, Ivo Hunnink |
| **Planner** | Frank van Gasteren |
| **Bron** | [Overview.docx](../Overview/Overview.docx) |

**Mededelingen**

Frank is niet aanwezig op 25 September

**Lunchlijst**

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** | **Naam** |
| 18-09-2009 | Vincent |
| 25-09-2009 | Ivo |

**Acties en Besluiten**

**Activiteitenlijst**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **actie-nr** | **actie** | **naam** | **Oude Status** | **Huidige Status** | **deadline** |
| Frontend |  |  |  |  | NOTK |
|  | benaming op website/acroniemen lijst maken | Rob | 0% | 0% |  |
|  | aanmeldprocedure | Rob/Ivo | 75% | 90% |  |
| Beheer |  |  |  |  |  |
|  | beheer > uitwerken |  |  |  |  |
|  | layout maken | Chidero | 0% | 0% |  |
|  | overviewdocument | Vincent/Frank | 50% | 60% |  |
|  | iDeal implementatie beschrijven | Frank | 15% | 15% |  |
|  | Financieel Invoeren Beschrijving | Vincent/Frank | 15% | 100% |  |
|  | Financieel Invoeren Programmeren | Rob/Ivo | 0% | 10% |  |
|  | Financieel Overzichten Beschrijving | Vincent/Frank | 0% | 90% |  |
|  | Financieel Overzichten Programmeren | Rob/Ivo | 0% | 0% |  |
|  | Welkomsscherm programmeren | Rob/Ivo | 0% | 85% |  |
| Huisrekening Online |  |  |  |  |  |
|  | KvK opzet maken | Frank | 50% | 100% |  |
|  | HO Briefhoofd/Email etc. aanmaken | Vincent/Frank | 0% | 75%% |  |
| Systeem Algemeen |  |  |  |  |  |
|  | back > beveiliging inputvelden |  | 90%? | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Huidig Systeem | Vraag van gebruiker over ex huisgenoot | Vincent | 0% | 0% |  |

**Besluitenlijst**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **besluit-nr** | **besluit (trefwoord)** | **beschrijving** | **datum** |
| 1 | Vrijdag contract tekenen kvk | Het overeengekomen contract vrijdag tekenen bij KVK | 18-09-2009 |